СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры РЕШЕНИЕ

| « | 03 | » | ноября | 20 | 015 | г. |  | № | 133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Октябрьское |

Об информации об итогах подготовки объектов ЖКХ

и жилищного фонда городского поселения Октябрьское

к отопительному сезону 2015-2016 гг.

Заслушав информацию об итогах подготовки объектов ЖКХ и жилищного фонда городского поселения Октябрьское к отопительному сезону 2015-2016 гг., Совет депутатов городского поселения Октябрьское РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об итогах подготовки объектов ЖКХ и жилищного фонда городского поселения Октябрьское к отопительному сезону 2015-2016 гг., согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава городского 					          Председатель Совета депутатов

поселения Октябрьское                                                    городского поселения Октябрьское

_________________ В.В. Сенченков		          _______________ Л.Н. Черкасова

«____»_____________ 2015 года			          «____»______________2015 года

Приложение

к решению Совета депутатов

городского поселения Октябрьское

от «03» ноября 2015 № 133

Информация об итогах подготовки объектов ЖКХ и жилищного фонда городского поселения Октябрьское к отопительному сезону 2015-2016 гг.

На территории городского поселения Октябрьское функции оказания услуг по выработке тепла, добыче воды, доставке теплоносителя и воды до Абонента (гражданина) осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское  ЖКХ». ООО «Октябрьское  ЖКХ» в рамках оказываемых услуг занимается эксплуатацией квартальных, внутриквартальных тепловых сетей, водоводов, водопроводов котельных, водонапорных башен, КОСов, обеспечивая безаварийную и максимально эффективную работу систем жизнеобеспечения городского поселения Октябрьское.

При разработке плана подготовки к отопительному сезону 2015-2016 гг. учтены наиболее проблемные участки систем жизнеобеспечения городского поселения Октябрьское.

План подготовки к отопительному периоду 2015-2016 гг., утвержден главой городского поселения Октябрьское и согласован генеральным директором ООО «Октябрьское ЖКХ».

В соответствии с согласованным и  утвержденным планом подготовки к ОЗП 2015-2016 гг. были проведены следующие виды работ:

- Замена участка теплосетей по ул. Бичинева, монтаж теплового узла на котельной №3 по ул. Чапаева. Источник финансирования –  бюджет автономного округа, бюджет городского поселения Октябрьское, сумма затрат составила 1638316,00 рублей.

- Проведение экспертизы промышленной безопасности объектов: котельная №1, котельная №12, двух ГРП. Источник финансирования – бюджет городского поселения Октябрьское, сумма затрат составила 350000,00 рублей.

- Замена вспомогательного насосного оборудования котельные № 1, №12. Источник финансирования – средства предприятия ООО «Октябрьское ЖКХ», сумма затрат составила 204160,00 рублей.

- Замена  кварцевых трубок на водоочистном сооружении ИМПУЛЬС 50, центральный водозабор по ул. Сенькина, 120, п.г.т. Октябрьское, ХМАО-Югра. Источник финансирования – средства предприятия ООО «Октябрьское ЖКХ», сумма затрат составила 160900,00 рублей.

- Капитальный ремонт водозаборной скважины №3 центрального водозабора по ул. Сенькина, 120 пгт. Октябрьское, ХМАО-Югра. Источник финансирования –  бюджет автономного округа 900000,00 рублей, бюджет городского поселения Октябрьское - 953552,18 , сумма затрат составила 1853552,18 рублей.

- Выполнение работ по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведению городского поселения Октябрьское Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период с 2014 до 2024 года. Источник финансирования –  бюджет автономного округа 264600,00 рублей, бюджет городского поселения Октябрьское - 176400,00 рублей, сумма затрат составила 441000,00 рублей.

- Ремонт КОС - 300, замена загрузки типа "ЕРШ". Ремонт технологического оборудования. Источник финансирования – средства предприятия ООО «Октябрьское ЖКХ», сумма затрат составила 206890,00 рублей.

- Плановый ремонт жилого фонда. Источник финансирования – бюджет городского поселения Октябрьское, сумма затрат составила 3582605,06 рублей.

- Создание материально-технического резерва. Источник финансирования – бюджет городского поселения Октябрьское, сумма затрат составила 172000,00 рублей.

Комиссия, назначенная постановлением администрации городского поселения Октябрьское от 31.08.2015 № 291 «О проверке готовности теплоснабжающей, теплосетевой организации и потребителей тепловой энергии городского поселения Октябрьское к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов», на основании Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих предприятий к работе в осенне-зимний период, утверждённого Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004 года, провела проверку ООО «Октябрьское ЖКХ» городское поселение Октябрьское. По результатам проверки составлен акт. Комиссия установила, что предприятие готово к ОЗП 2015-2016 г.г. и имеет право на получение паспорта готовности. Паспорт готовности был выдан на основании вышеуказанного акта.