СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры РЕШЕНИЕ

| « | 28 | » | апреля | 20 | 015 | г. |  | № | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Октябрьское |

Об информации о выполнении плана

капитального ремонта жилищного фонда

за 2014 год

Заслушав информацию о выполнении плана капитального ремонта жилищного фонда за 2014  год, Совет депутатов городского поселения Октябрьское  РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана капитального ремонта жилищного фонда за 2014 год.

2. Решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Совета депутатов

городского поселения Октябрьское

_______________ Л.Н. Черкасова

«____»______________2015 года

Приложение

к решению Совета депутатов

городского поселения Октябрьское

от « 28 » апреля  2015 № 102

Информация о выполнении плана капитального

ремонта жилищного фонда за 2014 год

На основании заявлений и обращений, поступивших от граждан, проживающих на территории г.п. Октябрьское в муниципальном жилом фонде, отделом по имущественным и земельным отношениям, жизнеобеспечению, ГО и ЧС администрации городского поселения Октябрьское (далее - Отдел) совместно с представителями Октябрьского МП ЖКХ было проведено обследование данных объектов, определена потребность в проведении капитального ремонта, стоимость проведения ремонтных работ.

В конце 2013 года специалистами Отдела на основании анализа данных, полученных в результате обследования объектов, нуждающихся в проведении капитального ремонта, был разработан «Предварительный план капитального ремонта муниципального жилищного фонда городского поселения Октябрьское на 2014 год», утвержден главой поселения.

Во исполнение данного плана администрацией городского поселения Октябрьское были проведены торги, заключены прямые договоры на выполнение работ. В качестве подрядчиков по выполнению ремонта муниципального жилищного фонда выступили ИП Лебедев В.А., ИП Собянин Д.Р., ООО «Эргос», ООО «Азурит-Сервис».

В результате в 2014 году были выполнены следующие работы:

Ремонт кровельного покрытия жилых домов в п. Кормужиханка, пгт. Октябрьское

| № п/п | Адрес | Кол-во, м2 | Вид работ | Процент исполнения | Сумма (р) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Октябрьское, ул. Дзержинского , д. 5 | 282,8 | Ремонт кровельного покрытия | 100 % | 2369788,15 |
| 2 | пгт. Октябрьское, ул. 50 лет Победы, д. 5 | 391,5 |  |  |  |
| 3 | пгт. Октябрьское, ул. Нагорная, д.14 | 281,4 |  |  |  |
| 4 | п. Кормужиханка, ул. Гагарина, д. 1 | 147,5 |  |  |  |
| 5 | п. Кормужиханка, ул. Гагарина, д. 9 | 278,5 |  |  |  |
| 6 | п. Кормужиханка, ул. Новая, д.21, кв. 1 | 145,8 |  |  |  |
| 7 | п. Кормужиханка, ул. Больничная, д.5 кв.1 | 142,2 |  |  |  |
| 8 | п. Кормужиханка, ул. Новая, д. 11, кв.2 | 147,6 |  |  |  |
| 9 | п. Кормужиханка, ул. Новая, д. 21, кв.2 | 145,8 |  |  |  |
|  | Всего: 1963,1 м2 |

Замена оконных и дверных блоков в п. Кормужиханка, с. Б-Камень, пгт. Октябрьское

| № п/п | Адрес | Кол-во, м2 | Вид работ | Процент исполнения | Сумма (р) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д.9 кв. 9 | 0 | Замена оконных и дверных блоков | 100 % | 922 794,08 |
| 2 | п. Кормужиханка, ул. Набережная, д.1 кв,1,2 | 36,0 |  |  |  |
| 3 | п. Кормужиханка, ул. Новая, д. 13, кв.2 | 11,1 |  |  |  |
| 4 | п. Кормужиханка, ул. Новая, д. 15, кв.2 | 13,9 |  |  |  |
| 5 | с. Б-Камень, ул.Набережная, д.10, кв.1 | 11,05 |  |  |  |
| 6 | с. Б-Камень, ул.Центральная, д.19, кв. 2 | 12,1 |  |  |  |
| 7 | с. Б-Камень, ул.Центральная, д.7 кв. 1 | 8,7 |  |  |  |
| 8 | п. Кормужиханка, ул.Больничная , д.5, кв. 1 | 10,08 |  |  |  |
| Всего 102,93 м2 |

Ремонт отопительных печей жилых домов в п. Кормужиханка, с. Б-Камень, пгт. Октябрьское

| № п/п | Адрес | Кол-во | Вид работ | Процент исполнения | Сумма (р) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Октябрьское, ул. Титова, д.14, кв.2 | 1 | Ремонт отопительной печи | 100 % | 459 000,00 |
| 2 | пгт. Октябрьское, ул. Нагорная, д.6, кв.1 | 1 |  |  |  |
| 3 | с. Большой камень, ул.Центральная, д.8, кв.3 | 1 |  |  |  |
| 4 | п. Кормужиханка, ул. Больничная, д. 7, кв.1 | 1 |  |  |  |
| Всего | 4 |  |

Замена котельного оборудования жилого дома в пгт. Октябрьское

| № п/п | Адрес | Кол-во | Вид работ | Процент исполнения | Сумма (р) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д.33 А | 2 | Замена котельного оборудования | 100 % | 99 660,00 |

Выполнение работ по капитальному ремонту внутриподъездного электрооборудования

| № п/п | Адрес | Кол-во | Вид работ | Процент исполнения | Сумма (р) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.г.т. Октябрьское, ул. Чапаева, д.83 |  | ремонт внутриподъездного электрооборудования | 100% | 495000,00 |
| 2 | п.г.т. Октябрьское, ул. Калинина, д.42 |  |  |  |  |
| 3 | п.г.т. Октябрьское, ул. Калинина, д.44 |  |  |  |  |
| 4 | п.г.т. Октябрьское, ул. Пионерская, д.13 |  |  |  |  |

Выполнение работ по ремонту полов жилого помещения в п.г.т. Октябрьское

| № п/п | Адрес | Кол-во, м2 | Вид работ | Процент исполнения | Сумма (р) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 9 а кв. 9 | 9 | Ремонт пола | 100% | 134000 |
|  | Всего | 9 |  |  |  |